Criterio B: Registro de tareas

| Fecha | Acción | Detalles |  |  |  | Comentarios / Seguimiento |  | Fecha de finalización |  | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Septiembre de 2024 | Presentación de la solución | Explicación de la evaluación interna por parte del profesor: presentación de los criterios y de los objetivos. |  |  |  | Me gusta la idea de desarrollar un programa de mi elección. |  | Octubre de 2024 |  | A |
| 25 de octubre de 2024 | Entrevista con el cliente | Conversación con el cliente sobre el problema que tenía. |  |  |  | El cliente es profesor de matemáticas y necesita un juego para entrenar mentalmente a sus alumnos |  | 27 de octubre de 2024 |  | A |
| 1 de noviembre de 2024 | Discusión del tema con el asesor | Propuesta al asesor del tema: programar un Pacman, para solucionar el problema de mi cliente. |  |  |  | Mi profesor coincide conmigo en que el programa puede llegar a ser complejo. Lo veo como un reto que me motiva. |  | 1 de noviembre de 2024 |  | A |
| 17 de noviembre de 2024 | Diseño inicial del mapa | Utilizando un programa de dibujo en 8bit, diseñé varios bocetos de mapas hechos por mí. |  |  |  | He diseñado varios bocetos y he tenido que optar por el que más me gustaba y parecía más adecuado para Pacman. |  | 21 de noviembre de 2024 |  | B |
| 21 de noviembre de 2024 | Planificación de la estructura del producto | He planificado mi producto empezando por nombras las clases y plantear métodos que necesitaré programar para mi producto. |  |  |  | He hecho muchos borradores de estructuras y tras consultar con un compañero he podido seleccionar una estructura de clases y métodos adecuada. |  | 29 de noviembre de 2024 |  | B |
| 6 de diciembre de 2024 | Creación de diagramas de flujo | He decidido hacer diagramas de flujo para facilitar mi visión del producto final. |  |  |  | Tengo muy claro en mente el programa y la estructura, por lo que no he hecho diagramas de lujo extremadamente extensos y descriptivos. |  | 15 de diciembre de 2024 |  | B |
| 16 de enero de 2025 | Inicio del desarrollo del producto | Empecé con BlueJ para programar. Tras varias semanas me pasé a Visual Studio. Empecé diseñando el mapa en un array y con un JFrame y JPanel hice que se graficara en pantalla el mapa, la comida y las figuras (placeholders) de Pacman y los fantasmas. |  |  |  | Esta etapa del desarrollo es el pilar del programa más importante, pues todo se basa en el cálculo de movimientos y más a través del array de dos dimensiones. |  | 24 de enero de 2025 |  | D |
| 26 de enero de 2025 | Investigación sobre insertación de imágenes | Para mi producto es necesario la aparición de imágenes de Pacman y de los fantasmas. Para ello tuve que investigar sobre la metodología de implementar imágenes en la ventana. |  |  |  | Me resultó muy sencillo y pude terminar de implementar las imágenes en el mismo día. |  | 26 de enero de 2024 |  | C |
| 26 de enero de 2025 | Desarrollo del movimiento de Pacman | Empecé la programación del movimiento de Pacman y la interacción con el array del mapa entre clases, a través de la clase Controlador. |  |  |  | Gracias a haber estructurado el producto con una clase Controlador que gestiona todo, me fue sencillo conectar el movimiento de Java con el array del mapa. |  | 7 de febrero de 2025. |  | D |
| 9 de febrero de 2025 | Desarrollo del puntaje del juego | Programación de la comida. Cuando Pacman se come una comida, esta debe desaparecer del mapa y se deben sumar 50 puntos a la variable de puntaje total. |  |  |  | Tuve que reestructurar parte del movimiento de Pacman para que fuese compatible con otros métodos. |  | 12 de febrero de 2025 |  | D |
| 12 de febrero de 2025 | Tests de prueba | Probé el programa varias veces para encontrar errores. |  |  |  | Solucioné errores en el código del movimiento de Pacman y de la eliminación de la comida tras ser comida por pacman. |  | 12 de febrero de 2025 |  | B, D, E |
| 13 de febrero de 2025 | Investigación sobre pathfinding de los fantasmas | Los fantasmas se mueven con el objetivo de tocar a Pacman. Para ello tuve que investigar como hacerlo. Me informé sobre un algoritmo famoso en Java para calcular los caminos más cortos delimitados por un mapa, llamado A* (A-star). |  |  |  | Me fue bastante complicado comprender el funcionamiento del algoritmo pues es bastante complejo. |  | 15 de febrero de 2025 |  | C |
| 15 de febrero de 2025 | Desarrollo del pathfinding de los fantasmas | Tras informarme del método del algoritmo A*, basado en nodos y cálculos de costos de movimientos, combiné el algoritmo (que es una subclase que se inserta) en la clase Fantasma, haciendo compatible el algoritmo con mi sistema de juego de celdas y de array de dos dimensiones. |  |  |  | Fue bastante complicado compatibilizar el algoritmo A* con mi producto, y necesité de muchas horas de reestructuración y reescribir muchas líneas de código para ello. |  | 25 de febrero de 2025 |  | C, D |
| 26 de febrero de 2025 | Creación de contador de vidas | Me di cuenta de que era necesario que apareciese en la pantalla el número de vidas restantes. |  |  |  | Programé las vidas de Pacman y que al tocar un fantasma se restase una vida. |  | 27 de febrero de 2025 |  | D |
| 28 de febrero de 2025 | Tests de prueba finales | Pruebas finales del funcionamiento del producto. |  |  |  | No se encontraron problemas para arreglar. Se hicieron más eficaces algunos métodos. |  | 1 de marzo de 2025 |  | D, E |
| 5 de marzo de 2025 | Presentación del producto a mi cliente | Presento el programa al cliente para confirmar |  |  |  | El cliente estuvo satisfecho del producto. Me comentó sugerencias a hacer y que en un futuro le enviase una versión actualizada, pero por entonces lo empezaría a utilizar ya en sus clases. |  | 8 de marzo de 2025 |  | E |